Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ……………………. w Przasnyszu pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

mgr inż. Annę Strześniewską - Prezes Zarządu

a

……………………………………………………………...……………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………...……………….

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przewiertów sterowanych dla potrzeb remontów i budowy sieci wodociągowych w Przasnyszu, zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji przetargowej (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) oraz ofertą złożoną w dniu ………………… i za kwotę:

| Odcinek | Długość [m] | Cena jedn. netto [zł/m] | Cena netto [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2*3 | 5 | 6 |
| ul. Słowackiego, strona zachodnia | 425 |  |  |  |  |
| ul. Słowackiego, strona wschodnia | 360 |  |  |  |  |
| ul. Baranowska, | 370 |  |  |  |  |
| ul. Joselewicza, | 50 |  |  |  |  |
| ul. Leszno | 960 |  |  |  |  |
| Cena ofertowa |  |  |  |  |  |

- Ostateczne rozliczenie prac nastąpi odrębnie dla każdego z odcinków po potwierdzeniu przez strony wykonanego zakresu prac, tj. długości wykonanego przewiertu.

- Dla każdego z odcinków Wykonawca wystawi odrębną fakturę.

4.	Strony ustalają wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę: ................................................................, która stanowi 10% wartości ceny ofertowej brutto. 70% zabezpieczenia, tj. kwota ................................................ zostanie zwrócone Wykonawcy z chwilą odbioru robót, pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ................................................... zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu gwarancji, o ile nie nastąpi wcześniejsza konieczność uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5.	Ustalone wynagrodzenie w pkt. 1 niniejszego paragrafu obowiązuje do zakończenia całości robót i obejmuje wszystkie czynności i obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia określonego w §1 umowy, również te, które wynikają z technologii wykonania robót, a nie są ujęte w dokumentacji przetargowej.

§ 2

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy na 7 dni przed rozpoczęciem prac.

- Terminy wykonania robót wraz z odbiorem końcowym robót określonych w § 1 ustala następująco:

ul. Słowackiego, strona zachodnia: od 04.05.2020 do 10.06.2020 r.

ul. Słowackiego, strona wschodnia: od 04.05.2020 do 10.06.2020 r.

ul. Baranowska: od 04.05.2020 do 10.06.2020 r.

ul. Joselewicza: od 04.05.2020 do 10.06.2020 r.

ul. Leszno: od 01.08.2020 (nie wcześniej niż po zbiorach upraw rolnych) do 15.09.2020 r.

§ 4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na nieruchomościach, przez które przebiegać będzie sieć, spowodowane prowadzeniem robót, w tym za uszkodzenia infrastruktury podziemnej.

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonej infrastruktury na własny koszt.

§ 5

- Zakończenie wykonywania robót na danym odcinku Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu min. 1 dzień przed planowanym terminem odbioru robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 6

Zamawiający jest zobowiązany dokonać zapłaty za wykonane roboty w terminie …… dni od daty podpisania protokołu odbioru i przedstawienia faktury.

§ 9

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub wyrazić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

- Zamawiający uzależnia wypłacenie wynagrodzenia wykonawcy w zakresie części zamówienia powierzonej podwykonawcy od przedstawienia przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy wynosi maksymalnie 30 dni od daty doręczenia wykonawcy faktury za wykonaną część zamówienia.

- Wysokości kar umownych dotyczących podwykonawstwa, z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należności,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5.000,00 zł.

§7

- Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy związaną z wykonywaniem niezbędnych czynności do realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę to wykonywanie robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami ziemnymi.

- W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników określonych w ust. 1 ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 1 poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu pracowników określonego w ust. 2 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji:

  - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót;

  - na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w siwz oraz postanowieniami umowy.

- Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą załącznika nr 1 do umowy pn.: „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę " i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

- W przypadku gdy wykonawca przy robotach określonych przez zamawiającego jako wymagające zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie zatrudniał osoby bez zawartych umów o pracę, zamawiającemu przysługuje z tego tytułu prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdą osobę zatrudnianą w innej formie niż umowa o pracę.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych:

- odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie należności,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie,

- W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, każda ze stron ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne, właściwe rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA:

.................................................                             ...........................................

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Wykonawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

oświadcza, że podczas realizacji zamówienia na wykonanie przewiertów sterowanych dla potrzeb remontów i budowy sieci wodociągowych w Przasnyszu, znak sprawy 2/2020/G, niżej wymienione osoby będą wykonywały czynności niezbędne przy realizacji zamówienia, tj. roboty związane z wykonaniem przewiertów sterowanych i osoby te są zatrudniane przez wykonawcę na podstawie umów o pracę.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- |

…………………………………………….

Podpis pracodawcy